# Mini Projeto - Predição de ocorrências de câncer de pulmão

## Cronograma:

### Sprint 1: Análise do Problema e Tratamento dos Dados - Reunião 01

#### Afazer:

Estudo da Base de Dados:

- Analisar a estrutura do dataset e entender as variáveis disponíveis.

- Identificar valores faltantes, inconsistentes e colunas irrelevantes.

- Definir as colunas necessárias para análise.

#### Tarefa/Resultado:

Tratamento dos Dados ( ):

- Retirar dados inconsistentes e preencher/descartar valores faltantes.

- Normalizar ou padronizar os dados (se necessário).

- Realizar uma verificação de outliers e correção, se necessário.

Análise de Correlação ( ):

- Gerar gráficos de correlação entre as variáveis.

- Identificar os 5 dados mais influentes para o modelo.

- Documentar as principais correlações.

Relatório Inicial - Reunião 02 (Fazer juntos na reunião)

- Documentar o tratamento e as correlações encontradas.

- Apresentar os dados limpos e prontos para análise exploratória.

### Sprint 2: Análise Exploratória

#### Tarefa/Resultado:

Geração de Insights e Visualizações

- Analisar a distribuição dos dados.

- Responder às questões:

- Dos casos com alta probabilidade de câncer, quantos são homens?

- Quantos pacientes fumam e bebem alta quantidade de álcool (maior que 6)?

- Traçar o perfil dos pacientes com alta chance de incidência baseado em genética, ambiente e hábitos.

- Criar gráficos de apoio (barras, boxplots, etc.).

Relatório de Análise Exploratória - Reunião 03 (Fazer juntos na reunião)

- Compilar as respostas às perguntas propostas.

- Apresentar os perfis de risco com base nos dados.

### Sprint 3: Treinamento do Modelo e Sistema de Predição

Treinamento do Modelo:

- Escolher o modelo de classificação adequado (ex.: Regressão Logística, Random Forest, etc.).

- Dividir os dados em treino e teste.

- Treinar o modelo usando os 5 dados mais influentes identificados anteriormente.

- Avaliar a acurácia do modelo com dados de teste.

Avaliação do Modelo:  Reunião 04 (Fazer juntos na reunião)

- Gerar e interpretar a matriz de confusão.

- Ajustar hiperparâmetros do modelo, se necessário

Desenvolvimento do Sistema de Input:

- Criar um sistema para receber dados clínicos do usuário como input.

- Utilizar o modelo treinado para prever a chance de desenvolvimento de câncer de pulmão.

- Exibir a probabilidade de incidência.

Relatório Final e Entrega:  Reunião 05 (Fazer juntos na reunião)

- Documentar todo o processo de criação do modelo, testes e resultados.

- Apresentar os insights finais

#### Bônus (Opcional)

- Adaptação do Modelo de Regressão Logística para Output de Probabilidades (1 semana):

  - Ajustar o modelo de Regressão Logística para que ele informe as probabilidades das chances de incidência.

## Reunião 01 (05/09)

- Entendimento do problema

  - Entender o nível de habilidade de cada um(tempo para aprender os conceitos básicos necessários)

  - Compreender os dados fornecidos e seu impacto na previsão.

  - Verificar colunas necessárias e eliminar informações redundantes ou irrelevantes.

  - Delimitar nova data de reunião e afazeres pra próxima reunião

- Para entender melhor a Base de Dados

- Base de Dados

- Documentação Scikit-learn

- Para o Bônus

Tarefas - Tratamento de Dados

- Análise Inicial dos Dados e Limpeza

  - Carregar o dataset no ambiente Python usando pandas.

  - Verificar o formato dos dados, tipos de variáveis e a presença de valores ausentes (.info(), .describe()).

  - Criar um dicionário de dados (se não estiver disponível), documentando o que cada coluna significa.

- Realizar a limpeza de dados: remover inconsistências e outliers.

- Usar métodos como Heatmaps para identificar correlações fortes.

Conclusões:

- Análise do Banco:

  - Analisar os dados(ver oq ta nulo e oq é faltante(null) - usando o colab)

  - Analisar o pq desses valores apresentarem esses resultados

  - Criar uma matriz de correlação

  - Variáveis numéricas (escala de gravidade de 1-9), exceto gênero que varia entre 1 e 2

  - Colunas mais importantes (Duda)

    - Mto relevante: Air Pollution

    - Relevante:

    - Caso Necessário(Caso empate):

    - Inútil:

  - Colunas mais importantes (Thais)

    - Mto relevante: Nível, Idade, poluição do ar, riscos ocupacionais, risco genético, doença pulmonar crônica, tabagismo, fumante passivo, tosse com sangue, perda de peso, falta de ar, dor no peito

    - Relevante: gênero, uso de álcool, fadiga, chiado no peito, dificuldade de engolir, baqueteamento digital

    - Caso Necessário(Caso empate): alergia a poeira, resfriados frequentes, tosse seca, obesidade

    - Inútil: dieta balanceada e ronco, Id do paciente

  - Colunas mais importantes (Honda)

    - Mto relevante:

    - Relevante:

    - Caso Necessário(Caso empate):

    - Inútil: